Рафик Загрутдинов: завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения левоповоротной эстакады в сторону области
16.03.2021
«Мы полностью завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения левоповоротной эстакады съезда с СВХ на Ярославское шоссе в сторону области, - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. – В настоящее время строители приступили к бетонированию плиты проезжей части эстакады. Ведутся работы и на других искусственных сооружениях развязки».
Эстакада расположена на развязке Северо-Восточной хорды с Ярославским шоссе. Протяженность всей эстакады 575 метров. Эстакада пройдет по боковому проезду хорды через проспект Мира, пересечет основной ход СВХ, и обеспечит выход транспортных потоков на Ярославское шоссе в сторону области.
Напомним, на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено строительство дорог, общей протяженностью 17,9 километра. В том числе:
- 3 эстакады основного хода, 2 эстакады съезда, суммарной протяженностью 5,316 километра;
- реконструкция моста через реку Яуза, протяженностью 31,39 метра;
- строительство 3-х мостов через реку Лихоборка, суммарной протяженностью 148,3 метра.
Также предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода на выходе из станции метро «Ботанический сад». Будет реконструировано 2 выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан.
Кроме этого, построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 33 на Сигнальном проезде.
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